MÉTODOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS

Dentro de las Técnicas y Herramientas de selección de proyectos, examinaremos, mediante ejemplos, los más habituales.

METODO DE PONDERACIÓN

Supongamos que una determinada organización tiene ante sí cuatro proyectos, pero por diferentes motivos solo puede abordar uno de ellos. Se trata de aplicar un método objetivo para elegir el más beneficioso.

Las etapas que se utilizan en este método son:

- DEFINICIÓN DE CRITERIOS OBJETIVOS

El primer paso es la definición de criterios que son importantes para la organización a la hora de embarcarse en un proyecto. Pueden ser de tipo económico- financiero, posicionamiento  que la organización quiere conseguir en el mercado, etc. En el caso de las instituciones públicas, los criterios suelen ser diferentes; a veces se definen a partir de prioridades marcadas en los programas electorales.

En todo caso, es fundamental que los criterios que se definen estén alineados con las líneas estratégicas de la organización.

Pensemos que una organización ha establecido unos criterios objetivos que aplicará a los proyectos que se le presenten – hay que remarcar que dichos criterios pueden ser los más adecuados en un determinado momento de la vida de la organización, y pueden cambiar más adelante - . Si se encuentra en una delicada situación económica-financiera, seguro que definirá criterios relacionados con la posibilidad de obtener fondos rápidamente, más que con criterios de posicionamiento de mercado.

Sean dichos criterios:

RETORNO DE LA INVERSIÓN

GRADO DE ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN

FACILIDAD DE FABRICACIÓN

DEPENDENCIA DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE PROVEEDORES(*)

POSIBILIDAD DE QUE SURGAN MÁS PROYECTOS CON EL MISMO CLIENTE

- PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS

Es lógico pensar que no todos los criterios tienen la misma importancia para la organización. Las personas implicadas en la toma de decisión han considerado otorgar a cada criterio la puntuación de 1, 3 ó 5, en función de su importancia creciente. Cada persona ha valorado cada proyecto y posteriormente se ha elegido la puntuación más repetida.

Por ejemplo, supongamos que para un criterio las puntuaciones han sido:

1,3,3,5,1,3,5,3,3,1,5,5,3,3,1.

A la vista de lo anterior, la puntuación elegida sería 3, que se repite siete veces. También sabemos que han participado quince personas.

(*) El criterio “Dependencia de los plazos de entrega de los proveedores” es negativo; una puntuación 5 aquí quiere decir una alta dependencia. A la hora de calcular las puntuaciones totales habrá que restar las que correspondan a este criterio.

Al final del proceso anterior, se elabora una tabla como la siguiente.

| CRITERIO | PONDERACIÓN |
| --- | --- |
| RETORNO DE LA INVERSIÓN | 5 |
| GRADO DE ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN | 3 |
| FACILIDAD DE FABRICACIÓN | 3 |
| DEPENDENCIA DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE PROVEEDORES(*) | 3 |
| POSIBILIDAD DE QUE SURGAN MÁS PROYECTOS CON EL MISMO CLIENTE | 3 |

- PUNTUACIÓN DE LOS PROYECTOS

El siguiente paso consiste en valorar cada uno de los proyectos en relación a los criterios. La escala de puntuación puede variar. Es este caso se otorga a cada proyecto una puntuación del uno al diez.

Sean los proyectos A, B, C y D. Es importante que todas las puntuaciones se efectúan en sesiones de brainstorming – o de un tipo diferente – pero en cualquier caso con la participación de varias personas.

Para cada proyecto, sumaremos las puntuaciones de cada una de las personas que intervienen; vamos a seguir cons¡derando que son quince.

Se obtendrá una tercera tabla como la siguiente:

| PROYECTO | CRITERIO |  |
| --- | --- | --- |
| PROYECTO A | RETORNO DE LA INVERSIÓN | 72 |
| PROYECTO B | RETORNO DE LA INVERSIÓN | 63 |
| PROYECTO C | RETORNO DE LA INVERSIÓN | 71 |
| PROYECTO D | RETORNO DE LA INVERSIÓN | 87 |
| PROYECTO A | GRADO DE ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN | 74 |
| PROYECTO B | GRADO DE ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN | 54 |
| PROYECTO C | GRADO DE ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN | 114 |
| PROYECTO D | GRADO DE ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN | 43 |
| PROYECTO A | FACILIDAD DE FABRICACIÓN | 104 |
| PROYECTO B | FACILIDAD DE FABRICACIÓN | 36 |
| PROYECTO C | FACILIDAD DE FABRICACIÓN | 79 |
| PROYECTO D | FACILIDAD DE FABRICACIÓN | 48 |
| PROYECTO A | DEPENDENCIA DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE PROVEEDORES(*) | 125 |
| PROYECTO B | DEPENDENCIA DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE PROVEEDORES(*) | 81 |
| PROYECTO C | DEPENDENCIA DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE PROVEEDORES(*) | 78 |
| PROYECTO D | DEPENDENCIA DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE PROVEEDORES(*) | 24 |
| PROYECTO A | POSIBILIDAD DE QUE SURGAN MÁS PROYECTOS CON EL MISMO CLIENTE | 98 |
| PROYECTO B | POSIBILIDAD DE QUE SURGAN MÁS PROYECTOS CON EL MISMO CLIENTE | 120 |
| PROYECTO C | POSIBILIDAD DE QUE SURGAN MÁS PROYECTOS CON EL MISMO CLIENTE | 41 |
| PROYECTO D | POSIBILIDAD DE QUE SURGAN MÁS PROYECTOS CON EL MISMO CLIENTE | 81 |

5.- TABLA FINAL

Para terminar, debemos tener en cuenta la ponderación de cada criterio.

| PROYECTO | CRITERIO | SUMA | PONDERACIÓN(P) | PONDERACIÓN X SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO A | RETORNO DE LA INVERSIÓN | 72 | 5 | 360 |
| PROYECTO A | GRADO DE ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN | 75 | 5 | 370 |
| PROYECTO A | FACILIDAD DE FABRICACIÓN | 104 | 3 | 312 |
| PROYECTO A | DEPENDENCIA DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE PROVEEDORES(*) | 125 | 3 | (175) |
| PROYECTO A | POSIBILIDAD DE QUE SURGAN MÁS PROYECTOS CON EL MISMO CLIENTE | 98 | 3 | 294 |
| TOTAL PROYECTO A |  |  |  | 1161 |
| PROYECTO B | RETORNO DE LA INVERSIÓN | 63 | 5 | 315 |
| PROYECTO B | GRADO DE ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN | 54 | 5 | 270 |
| PROYECTO B | FACILIDAD DE FABRICACIÓN | 36 | 3 | 108 |
| PROYECTO B | DEPENDENCIA DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE PROVEEDORES(*) | 81 | 3 | (243) |
| PROYECTO B | POSIBILIDAD DE QUE SURGAN MÁS PROYECTOS CON EL MISMO CLIENTE | 120 | 3 | 360 |
| TOTAL PROYECTO B |  |  |  | 810 |
| PROYECTO C | RETORNO DE LA INVERSIÓN | 71 | 5 | 355 |
| PROYECTO C | GRADO DE ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN | 114 | 5 | 570 |
| PROYECTO C | FACILIDAD DE FABRICACIÓN | 79 | 3 | 237 |
| PROYECTO C | DEPENDENCIA DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE PROVEEDORES(*) | 78 | 3 | (234) |
| PROYECTO C | POSIBILIDAD DE QUE SURGAN MÁS PROYECTOS CON EL MISMO CLIENTE | 41 | 3 | 123 |
| TOTAL PROYECTO C |  |  |  | 1051 |
| PROYECTO D | RETORNO DE LA INVERSIÓN | 87 | 5 | 435 |
| PROYECTO D | GRADO DE ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN | 43 | 5 | 215 |
| PROYECTO D | FACILIDAD DE FABRICACIÓN | 48 | 3 | 144 |
| PROYECTO D | DEPENDENCIA DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE PROVEEDORES(*) | 24 | 3 | (72) |
| PROYECTO D | POSIBILIDAD DE QUE SURGAN MÁS PROYECTOS CON EL MISMO CLIENTE | 81 | 3 | 243 |
| TOTAL PROYECTO D |  |  |  | 965 |

El proyecto que más conviene a la organización es el Proyecto A.