CONÉCTATE 2007

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

El proyecto Conéctate crece y por lo tanto su estructura organizativa sufre algunas modificaciones y también se definen áreas de trabajo, que se dividen en cuatro grandes bloques:

- Departamento de administración y Recursos humanos

- Departamento de pedagogía. En este departamento se mantiene la Prof. Tania como directora, pasando después a ocupar este cargo el Lic. Ignacio Nelson.

- Departamento Académico, cuyo director es A PARTIR DE AGOSTO el Ing. Fernando Lasso de la Vega

- Departamento de tecnología

Infraestructura

Soporte

Logística

Almacén

Julio Escobar

Tania de Gordón

Fernando Lasso de la Vega

TAXONOMIA SEMANTICA

  - estrategias nuevas para conectar más escuelas

  - punto de encuentro TAMARA  (Miguel Rodríguez)

  - one laptop per child fernando

  - TDR

  - Conectando escuelas de difícil acceso en aras de  la equidad

  - proyectos colaborativos rita Banús

|  | Cantidad | Aula con |  | Escuela | Equipo |  |  | Equipo |  |  | Servicio de |  |  | Escuelas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | de Escuelas | Obra Civil |  | Capacitada |  |  | Entregado |  |  | Instalado |  | Internet Instalado |  | Conectadas |
|  |  | Sí | No | Sí |  | No | Sí |  | No | Si | No | Si | No |  |
| Bocas del Toro | 7 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 7 |  | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Chiriquí | 39 | 38 | 1 | 39 |  | 0 | 38 |  | 1 | 38 | 1 | 38 | 1 | 38 |
| Coclé | 14 | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 14 |  | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Colón | 18 | 18 | 0 | 18 |  | 0 | 18 |  | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Comarca Ngobe Bugle | 3 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Darién | 5 | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Herrera | 12 | 11 | 1 | 12 |  | 0 | 11 |  | 1 | 10 | 2 | 11 | 1 | 10 |
| Los Santos | 13 | 13 | 0 | 13 |  | 0 | 13 |  | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Panamá | 61 | 61 | 0 | 61 |  | 0 | 61 |  | 0 | 59 | 2 | 61 | 0 | 59 |
| Veraguas | 31 | 31 | 0 | 31 |  | 0 | 31 |  | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| Totales | 203 | 201 | 2 | 203 |  | 0 | 201 |  | 2 | 198 | 5 | 200 | 3 | 197 |